Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz usługi towarzyszące 
zawarta w […] w dniu […] 2026 r. przez i pomiędzy:
GRENERGY POLSKA BESS 2 SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2B, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS: 0001159994, posiadającą NIP: 5273155299 i REGON: 541114408, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł

(„Zamawiający”), 
reprezentowaną przez:
Jana Sakławskiego – Członka Zarządu;
a
[…] („Projektant”);
(„Umowa”)
Zamawiający i Wykonawca zwanymi będą łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy odrębnie także „Stroną”.
1. TRYB ZAWARCIA UMOWY
1.1. [bookmark: _Ref220582875]Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. Doradztwo techniczne oraz  kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy magazynu energii elektrycznej „ALASTOR 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem do sieci w gminie Solec Kujawski („Zamówienie”), przeprowadzonego zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem udzielania zamówień w zakresie prowadzonych przez Grenergy Polska BESS 2 sp. z o.o. inwestycji współfinansowanych ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego. („Regulamin”). Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
1.2. Postanowienia Umowy odzwierciedlają założenia Projektanta zawarte w ofercie złożonej przez Projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego w ramach wskazanego w ust. 1.1 postępowania, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 
2. PRZEDMIOT UMOWY
2.1. [bookmark: _Ref220596822]Zamawiający powierza Projektantowi, a Projektant przyjmuje do wykonania, na warunkach i w terminach określonych w Umowie, opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie magazynu energii elektrycznej [nazwa] o mocy […] wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w […] składającej się z działek ewidencyjnych o numerach […], z obrębu nr […] o nazwie […], dla której Sąd Rejonowy w […], X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę KW nr […] („Inwestycja”), w tym w szczególności:
2.1.1. [bookmark: _Ref220444297]kompletnego projektu budowalnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 418) („Prawo Budowlane”), dla Inwestycji („Projekt Budowlany 1”);
2.1.2. kompletnego projektu budowalnego, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, dla linii elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) („Projekt Budowlany 2”)
2.1.3. projektów wykonawczych; 
2.1.4. projektów technologicznych;
2.1.5. dokumentacji technicznej przyłącza energetycznego;
2.1.6. koncepcji tras kablowych;
2.1.7. opracowania analizy warunków gruntowo-wodnych uwzględniającej wskazania rozwiązań optymalnych dla Inwestycji;
2.1.8. opracowania propozycji usytuowania sieci uzbrojenia terenu;
(dalej łącznie „Dokumentacja”). 
2.2. [bookmark: _Ref220499167]Na warunkach określonych w Umowie Projektant będzie ponadto świadczył na rzecz Zamawiającego następujące usługi:
2.2.1. złożenie odpowiednich wniosków i reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji („Pozwolenie na Budowę 1”), decyzji o pozwoleniu na budowę linii elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) („Pozwolenie na Budowę”) (łącznie jako „Pozwolenia na Budowę”) oraz wszelkich opinii, zezwoleń, uzgodnień, od których uzależnione jest uzyskanie tych decyzji;
2.2.2. reprezentacja Zamawiającego w uzgodnieniach z operatorem systemu dystrybucyjnego („OSD”);
2.2.3. podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających uzgodnienia gruntowe dla Inwestycji;
2.2.4. sporządzenie i złożenie kompletnego wniosku o skorodowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej przez Projektanta za zgodność z oryginałem, udział w naradzie koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151), składanie ewentualnych zastrzeżeń do zmian uzgodnionych w ramach narady koordynacyjnej, wnioskowanie o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w razie potrzeby oraz podejmowanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które mogą okazać się konieczne w celu skoordynowania usytuowania sieci;
2.2.5. na żądanie Zamawiającego lub w przypadku nałożenia na Zamawiającego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązku ustanowienia nadzoru autorskiego - nadzór autorski nad realizacją Inwestycji w zakresie określonym przepisami Prawa Budowlanego, w tym w szczególności poprzez: stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem oraz dokonywanie stosownych wpisów w Dzienniku Budowy; wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu w toku postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy oraz w trakcie budowy; uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych; udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym inwestycji – na wezwanie Zamawiającego (min. 5 pobytów na terenie budowy); weryfikację i zatwierdzanie (podpisanie) dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę robót, potwierdzającej naniesienie zmian nieistotnych w trakcie budowy; udzielenie odpowiedzi na zapytania techniczne w terminie nie dłuższym niż 3-5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną („Prawo Opcji”). Uprawnienie do skorzystania z Prawa Opcji przysługuje Zamawiającemu przez cały okres realizacji Inwestycji tj. do 31 grudnia 2028 roku lub do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, którekolwiek z tych wydarzeń nastąpi szybciej;
(łącznie jako „Usługi”).
2.3. Zobowiązanie Projektanta do opracowania Dokumentacji oraz świadczenia Usług zwane będzie łącznie „Przedmiotem Umowy”. 
3. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
3.1. Zamawiający oświadcza, że:
3.1.1. posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, o której mowa w 2.1 Umowy;
3.1.2. Inwestycja realizowana będzie z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) zgromadzonych na rachunkach Funduszu Modernizacyjnego, w związku z czym Spółka zawarła z NFOŚiGW – Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego umowę na dotację określającą harmonogram realizacji Inwestycji. 
4. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA
4.1. Projektant oświadcza, że:
4.1.1. posiada doświadczenie oraz wymagane przepisami uprawnienia do opracowania Dokumentacji i realizacji usług, o których mowa w ust. 2.2 Umowy;
4.1.2. Przedmiot Umowy realizował będzie osobiście // przy pomocy podwykonawców, których lista stanowi Załącznik nr 6 do Umowy;
4.1.3. zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ocenił przedmiot Zamówienia, a także uwzględnił przy zawieraniu niniejszej Umowy charakter prac mających na celu należytą realizację Przedmiotu Umowy, a także czas niezbędny na opracowanie Dokumentacji, uwarunkowania techniczne i technologiczne, koszty, dostępność usług i inne podobne okoliczności;
5. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
5.1. Zamawiający zobowiązany jest do:
5.1.1. [bookmark: _Ref220501476]dostarczenia Projektantowi następujących dokumentów niezbędnych do opracowania Dokumentacji: wstępnego projektu zagospodarowania terenu, planów, map, decyzji administracyjnych oraz uzgodnień uzyskanych przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy;
5.1.2. niezwłocznego informowania Projektanta o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy;
5.1.3. dostarczenia Projektantowi oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
5.1.4. współpracy z Projektantem w celu uzyskania wszelkich niezbędnych, innych niż wskazane w ust. 5.1.1 dokumentów, które są lub mogą okazać się konieczne lub przydatne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym poprzez udzielenie odpowiednich pełnomocnictw;
5.1.5. zapewnienia Projektantowi dostępu do miejsce realizacji Inwestycji;
5.1.6. zgłaszania na bieżąco ewentualnych zastrzeżeń co do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy;
5.1.7. dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 Umowy;
5.1.8. terminowego wypłacania wynagrodzenia należnego Projektantowi, po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
5.1.9. [bookmark: _Ref220536731][bookmark: _Ref220597742]zwrotu Projektantowi kosztów opłat skarbowych od pełnomocnictw udzielonych Projektantowi oraz złożonych przez Projektanta w ramach postępowań administracyjnych wniosków.
6. ZOBOWIĄZANIA PROJEKTANTA
6.1. Projektant zobowiązany jest do:
6.1.1. realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowalnym, normami, wytycznymi branżowymi, dobrymi praktykami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wynikającymi z aktów prawa miejscowego oraz rozstrzygnięć wydanych przez organy administracji; 
6.1.2. realizacji Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczną oraz umiejętnościami fachowymi;
6.1.3. zapewnienia, by udział w opracowaniu Dokumentacji brały osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;
6.1.4. przeprowadzania inwentaryzacji terenu Inwestycji;
6.1.5. skoordynowania technicznego wykonanych przez osoby zaangażowane w opracowanie Dokumentacji, opracowań projektowych, zapewniających uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienia zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;
6.1.6. sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę Inwestycji, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
6.1.7. określenia obszaru oddziaływania obiektu;
6.1.8. sporządzania lub uzgadniania indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);
6.1.9. [bookmark: _Ref220443477]uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do wydania przez właściwy organ na rzecz Zamawiającego Pozwoleń na Budowę lub odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, w tym wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3a Prawa Budowlanego;
6.1.10. współdziałania z organem właściwym do wydania Pozwoleń na Budowę, w szczególności poprzez niezwłoczne składanie niezbędnych wyjaśnień dotyczących odpowiednio Projektu Budowlanego 1 lub Projektu Budowlanego 2 oraz uzupełnianie ewentualnych braków wniosków o wydanie Pozwoleń na Budowę;
6.1.11. weryfikacji konieczności uzyskania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożarowego dla Inwestycji;
6.1.12. informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac składających się na Przedmiot Umowy, w tym o zaistniałych trudnościach lub przeszkodach oraz wyjaśniania na bieżąco wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
6.1.13. stosowania przy realizacji Przedmiotu Umowy rozwiązań optymalnych z perspektywy minimalizacji kosztów realizacji Inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości proponowanych rozwiązań;
6.1.14. konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych, architektonicznych i materiałowych, mających lub mogących mieć wpływ na koszty lub terminy realizacji Inwestycji;
6.1.15. stworzenia kompletnej dokumentacji przyłącza energetycznego z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami techniczno-budowlanymi, mających zastosowanie norm, standardów i wytycznych oraz z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i uwag OSD;
6.1.16. skoordynowania projektu przyłącza z wymogami sieciowymi, składania wyjaśnień dotyczących przyjętych rozwiązań technicznych oraz wprowadzania korekt wynikających z uwag zgłoszonych przez OSD;
6.1.17. uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego lub podmiotów przez niego wskazanych, do Dokumentacji, a w przypadku braku takiej możliwości złożenia Zamawiającemu wyjaśnień w formie dokumentowej, z których w sposób jednoznaczny wynikać będą przyczyny braku uwzględniania zgłoszonych uwag;
6.1.18. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji pod warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust. 2.2.5.
7. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
7.1. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy („Harmonogram Realizacji”).

8. WYNAGRODZENIE PROJEKTANTA
8.1. Z tytułu prawidłowego i terminowego opracowania Dokumentacji, przeniesienia praw autorskich na wszystkich wskazanych w Umowie polach eksploatacji, udzielenie zgód i zezwoleń dotyczących Utworów oraz świadczenia usług, o których mowa w ust. 2.2 Umowy, Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie […] zł (słownie: […]) netto („Wynagrodzenie”). 
8.1.1. Niezależnie od wynagrodzenia za zamówienie podstawowe, o którym mowa w ust. 8.1., Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego (Prawo opcji) w kwocie ryczałtowej ........................ PLN netto (słownie: ........................), powiększonej o należny podatek VAT. Wynagrodzenie to płatne będzie wyłącznie w przypadku i w zakresie faktycznego zlecenia tych usług przez Zamawiającego, zgodnie z Prawem Opcji opisanym w ust. 2.2.5.
8.2. [bookmark: _Ref220536314]Do kwoty Wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
8.3. [bookmark: _Ref221198270]Z zastrzeżeniem postanowień ust.5.1.9, Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania Umowy i obejmuje wszelkie czynności Projektanta, których wykonanie jest lub może okazać się konieczne w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a także wszelkie koszty, opłaty, podatki, których poniesienie przez Projektanta jest lub okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Z zastrzeżeniem ust. 5.1.9 Umowy, Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia pieniężne Projektanta do Zamawiającego związane z realizacją Przedmiotu Umowa. 
8.4. Wynagrodzenie płatne będzie w ratach odpowiadających realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, określonych w Harmonogramie Realizacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.5 poniżej, rozdziału 11 oraz ust. 13.1 Umowy. 
8.5. [bookmark: _Ref220530546][bookmark: _Ref220531106]Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Projektanta po zrealizowaniu danego etapu określonego w Harmonogramie Realizacji. Dany etap Harmonogramu Realizacji uznany będzie za zrealizowany po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru zgodnie z rozdziałem 11 Umowy, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru częściowego lub końcowego, z którego wynikać będzie, że Zamawiający zaakceptował bez zastrzeżeń realizację danego etapu prac określonego w Harmonogramie Realizacji.
8.5.1. Wynagrodzenie za nadzór autorski, należne w przypadku skorzystania z Prawa Opcji o którym mowa w ust. 2.2.5 Umowy, w wysokości wskazanej w ust. 8.1.1 Umowy będzie płatne w dwóch równych transzach, pierwszej po zakończeniu realizacji całej inwestycji i drugiej, po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji – zgodnie z ustaleniami Stron w momencie uruchomienia Prawa Opcji.
8.6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13.1 Umowy, Wynagrodzenie należne za dany etap realizacji Przedmiotu Umowy płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Projektanta, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, prawidłowo wystawionej faktury VAT obejmującej część Wynagrodzenia należnego do zapłaty. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy należący do Projektanta, wskazany na fakturze VAT. 
8.7. [bookmark: _Ref221198516]Za dzień zapłaty należnej Projektantowi części Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8.8. [bookmark: _Ref221198519]W przypadku zwłoki w zapłacie wymagalnej części Wynagrodzenia, Projektant uprawniony będzie do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi od niezapłaconej kwoty Wynagrodzenia. 
9. PODWYKONAWCY
9.1. Projektant przy realizacji Przedmiotu Umowy może posługiwać się wyłącznie podwykonawcami, których lista stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. [ALTERNATYWNIE] Projektant Przedmiot Umowy będzie realizował osobiście i nie będzie posługiwał się przy tym podwykonawcami. 
9.2. W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, Projektant zobowiązuje się do koordynacji procesu opracowywania Dokumentacji oraz nadzoru nad usługami realizowanymi przez podwykonawcę. Za działania lub zaniechania podwykonawców Projektant odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 
9.3. Wszelkie koszty, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, obciążają wyłącznie Projektanta. 
10. PRAWA AUTORSKIE
10.1. [bookmark: _Ref220505889]W ramach Wynagrodzenia, Projektant przeniesie na Zamawiającego, a Zamawiający nabędzie, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz innych dzieł, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, opracowanych przez Projektanta lub na jego zlecenie (łącznie jako „Utwory”), z chwilą ich przejęcia przez Zamawiającego przez co Strony rozumieją ich dostarczenie zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 poniżej do Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy („Pola Eksploatacji”), a w szczególności:
10.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na dowolnym nośniku);
10.1.2. [bookmark: _Ref220505624]w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginałów albo egzemplarzy Utworów;
10.1.3. 	w zakresie rozpowszechniania oryginałów oraz egzemplarzy Utworów w sposób inny niż określony w ust. 10.1.2 powyżej – publiczne wystawianie i publiczne udostępnianie, w tym m.in. w środkach masowego przekazu i w Internecie, wyświetlanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
10.1.4. wprowadzania do pamięci komputera lub innych urządzeń oraz do sieci komputerowej lub sieci multimedialnej;
10.1.5. wykorzystanie Utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych lub wszelkich modernizacji obiektu budowlanego, powiązanych instalacji i urządzeń i wszelkich innych przedmiotów objętych Inwestycją, jak również utrzymania obiektu budowalnego w należytym stanie technicznym;
10.1.6. wykorzystanie Utworów w celu realizacji Inwestycji, w tym budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowalnego;
10.1.7. wykorzystanie Utworów na potrzeby odbudowy lub dokonywania zmian w obiekcie budowlanym, w tym adaptacji istniejących instalacji, urządzeń i innych obiektów objętych Inwestycją;
10.1.8. wykorzystywanie i wprowadzanie zmian w Utworach w celu uzyskania dalszych pozwoleń administracyjnych lub zmian w pozwoleniach już uzyskanych w związku z Inwestycją;
10.1.9. wprowadzanie zmian, poprawek i dokonywanie adaptacji Utworów, w szczególności w zakresie nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, w tym dokonywanie zmian w związku z naprawą obiektów budowlanych, renowacją, rozbudową, odbudową, rearanżacją, rewitalizacją lub modernizacją obiektów budowlanych, bez żadnych ograniczeń;
10.1.10. wykorzystywanie Utworów w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych.
Przeniesienie wskazane w niniejszym ustępie nie jest ograniczone terytorialnie i nie wymaga składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez Zamawiającego.
10.2. Projektant oświadcza, że:
10.2.1. 	w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do każdego Utworu na Zamawiającego, przysługiwać mu będą wyłączne prawa majątkowe do Utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w 10.1, a prawa te będą wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich, jak również nie będą istnieć żadne wątpliwości, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć prawo Projektanta do przeniesienia tych praw na Zamawiającego;
10.2.2. nie zawrze jakiejkolwiek umowy zobowiązującej go do obciążenia ani przeniesienia autorskich praw majątkowych lub innych praw do Utworów, ani też nie udzieli jakichkolwiek licencji w tym zakresie osobom trzecim;
10.2.3. w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do każdego Utworu na Zamawiającego, przysługiwać mu będzie wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Utworów wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno upoważniane podmioty;
10.2.4. 	przysługują i przysługiwać mu będą: prawo do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, że nie upoważni żadnej osoby trzeciej do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów;
10.2.5. 	korzystanie z Utworów przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub podmioty upoważnione przez Zamawiającego nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
10.3. 	W przypadku powstania nowych pól eksploatacji lub zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworów na polach eksploatacji innych niż określone w ust. 9.1 powyżej, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Projektantowi. W terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dokonania takiego zgłoszenia Strony zawrą umowę przenoszącą prawa autorskie na tych polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta, ani żadnej z innych osób uczestniczących w wykonaniu Utworów, co oznacza, że wszelkie wynagrodzenie z tego tytułu zostanie objęte Wynagrodzeniem.
10.4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Projektant udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie oraz zezwala w sposób wyłączny na udzielanie dalszych zgód lub zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do opracowań Utworów, w szczególności każdoczesnemu (i) właścicielowi autorskich praw majątkowych do Utworów lub (ii) właścicielowi obiektu budowlanego lub (iii)  właścicielowi lub dzierżawcy nieruchomości lub jej części („Dalsi Nabywcy”), wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno upoważniane podmioty na wszystkich Polach Eksploatacji określonych w Umowie, bez ograniczeń czasowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, przy czym przeniesienie ww. praw do każdego poszczególnego Utworu nie wymaga składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
10.5. 	Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Projektant zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do Utworów w jego imieniu, w tym podejmowanie decyzji o rozpowszechnieniu, a także na zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie tych praw, w szczególności Dalszym Nabywcom, wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń przez kolejno upoważniane podmioty, oraz zobowiązuje się nie odwoływać niniejszego upoważnienia pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zobowiązuje się do niewykonywania samodzielnie autorskich praw majątkowych do Utworów. 
10.6. W przypadku gdyby Projektant powierzył jakiejkolwiek innej osobie, w tym swojemu pracownikowi lub współpracownikowi, wykonywanie jakiegokolwiek Utworu lub jego części zgodnie z postanowieniami Umowy, zobowiązuje się, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego będzie posiadał je w sposób umożliwiający ich przeniesienie zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności na wszystkich Polach Eksploatacji, oraz że każda z tych osób udzieliła Projektantowi zgód i zezwoleń umożliwiających ich udzielenie (lub przeniesienie jeśli jest to prawnie dopuszczalne) na Zamawiającego co najmniej w zakresie wskazanym w Umowie.
10.7. Projektant zobowiązuje się i zapewnia, że ani on osobiście ani też żadna z osób, którym Projektant powierzył wykonanie Utworów lub niektórych prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, nie odwoła powyższych zezwoleń i nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Utworów w szczególności względem Zamawiającego, Dalszych Nabywców, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności Projektant przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na połączenie Utworów z innymi dziełami stanowiącymi i niestanowiącymi utwory w dowolny sposób, w całości lub we fragmentach, jak również na dokonywanie zmian w Utworach prowadzących lub nieprowadzących do powstania utworów zależnych w zakresie, w jakim Zamawiający lub Dalsi Nabywcy uznają za stosowne, bez żadnych ograniczeń, jak również dokonywanie zmian, poprawek i adaptacji Utworów w związku z naprawą obiektu budowlanego, renowacją, rozbudową, odbudową, rearanżacją, rewitalizacją lub modernizacją obiektu budowalnego, bez żadnych ograniczeń. 
10.8. 	Projektant zwalnia Zamawiającego i Dalszych Nabywców z odpowiedzialności za szkodę z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z wykonaniem Umowy, a w szczególności z wykorzystaniem Utworów przez Zamawiającego lub Dalszych Nabywców na zasadach przewidzianych w Umowie, które to roszczenia związane byłyby z niezgodnością oświadczeń lub zapewnień Projektanta z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym lub wynikałyby z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Projektanta wynikających z zobowiązań przewidzianych w Umowie w najszerszym możliwym prawnie dozwolonym zakresie. Jednocześnie Projektant zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej pomocy i pokryć koszty ewentualnych postępowań związanych z roszczeniami dotyczącymi Utworów, a także zapewnić możliwość korzystania z Utworów wolnych od wad.
10.9. W chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielenia zgód m.in. w zakresie wykonywani i korzystania z praw zależnych oraz wyłączanego prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworów, Projektant w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie przenosie prawo własności nośników, na których Utwory utrwalono, jeśli takie powstały.
11. [bookmark: _Ref220597272]ODBIORY
11.1. [bookmark: _Ref221042783]Sporządzona przez Projektanta w ramach Umowy Dokumentacja oraz zrealizowane przez Projektanta Usługi podlegają odbiorom częściowym. 
11.2. [bookmark: _Ref221042734]Dokumentacja sporządzana przez Projektanta w ramach realizacji danych etapów Przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie Realizacji przedstawiana będzie Zamawiającemu do odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Projektanta w formie [korespondencji elektronicznej] gotowości do odbioru. 
11.3. Po zrealizowaniu Usług w ramach danego etapu realizacji Przedmiotu Umowy, Projektant sporządzi oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające zrealizowanie Usług, do którego załączy odpowiednie dokumenty, w tym w szczególności złożone wnioski, uzyskane uzgodnienia, warunki, opinie, zezwolenia, innego rodzaju rozstrzygnięcia, protokoły. Do odbioru Usług odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 11.2 powyżej. 
11.4. Zamawiający dokona weryfikacji zgłoszonej do odbioru Dokumentacji lub zgłoszonych do odbioru Usług w terminie 14 dni od daty przedstawienia jej / ich do odbioru przez Projektanta.
11.5. Podpisanie przez uprawnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego stanowi postawę do uznania, że dany etap realizacji Przedmiotu Umowy został zakończony i podlega rozliczeniu. Protokół zawierać będzie w szczególności:
11.5.1. nazwę projektu,
11.5.2. numer umowy o dotację,
11.5.3. listę przekazanych plików/tomów,
11.5.4. oświadczenie Projektanta, że dokumentacja jest zgodna z celem, któremu ma służyć.
11.6. [bookmark: _Ref220537354]W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń co do Dokumentacji, Usług lub jej / ich części, Projektant zobowiązany jest do usunięcia niespójności, braków lub innego rodzaju błędów w Dokumentacji lub w zakresie zrealizowanych Usług („Wady Przedmiotu Umowy”), w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole odbioru, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
11.7. Po usunięciu Wad Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 11.6 powyżej, Projektant ponownie przedstawi Zamawiającemu Dokumentację / Usługi do odbioru. Do ponownego odbioru odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 11.1 - 11.6 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Wady Przedmiotu Umowy nie zostały w pełni usunięte, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia Wad Przedmiotu Umowy wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Projektanta, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, na co Projektant niniejszym wyraża zgodę. 
11.8. Zidentyfikowanie przez Zamawiającego Wad Przedmiotu Umowy oraz obowiązek ich usunięcia przez Projektanta pozostają bez wpływu na Harmonogram Realizacji. 
12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY UJAWNIONE PO ODBIORZE
12.1. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego Wad Przedmiotu Umowy w toku odbiorów nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za wady, o której mowa w art. 638 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071). 
13. ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY
13.1. [bookmark: _Ref220530603]Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z Umową, Zamawiający zatrzyma 20 % z Wynagrodzenia należnego Projektantowi za dany etap realizacji Przedmiotu Umowy („Kwota Zatrzymana”).
13.2. Zamawiający zwolni Kwotę Zatrzymaną w terminie 14 dni po uzyskaniu ostatecznych Pozwoleń na Budowę. 
14. KARY UMOWNE
14.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Projektanta zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia i dochodzenia kar umownych zgodnie z poniższymi postanowieniami. 
14.2. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
14.2.1. w przypadku braku rozpoczęcia przez Projektanta realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, pomimo przekazania mu przez Zamawiającego będących w posiadaniu Zamawiającego danych i dokumentów oraz pomimo wezwania Projektanta do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu – w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto;
14.2.2. za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego etapu prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji, w wysokości 1 % części Wynagrodzenia brutto należnego za zrealizowanie tego etapu prac;
14.2.3. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 11.6, w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto;
14.2.4. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto;
14.2.5. za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu, w stosunku do terminu określonego w terminie wskazanym w ust. 17.2, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto. 
14.3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Projektantowi przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy nie przekroczy wysokości Wynagrodzenia. 
14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 
14.5. Projektant oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych Projektantowi zgodnie z Umową kar umownych z należnym Projektantowi na podstawie Umowy Wynagrodzeniem lub jego częścią.  
15. WYKONANIE ZASTĘPCZE
15.1. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Projektanta, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Projektanta do prawidłowego wykonywania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, może zlecić realizację całość lub części Przedmiotu Umowy wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Projektanta, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia od sądu („Wykonanie Zastępcze”).  
15.2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że możliwość skorzystania przez Zamawiającego z Wykonania Zastępczego obejmuje także usuwanie Wad Przedmiotu Umowy.
15.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kosztów poniesionych w związku z Wykonaniem Zastępczym lub w jego następstwie z Wynagrodzeniem.  
16. ROZWIĄZANIE UMOWY I ROZLICZENIE STRON
16.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy:
16.1.1. Projektant nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 30 pomimo przekazania mu przez Zamawiającego będących w posiadaniu Zmawiającego danych i dokumentów oraz pomimo wezwania Projektanta do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;
16.1.2. opóźnienie Wykonawcy w realizacji danego etapu Przedmiotu Umowy przekracza 60 w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie Realizacji, pomimo uprzedniego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Projektanta i wyznaczenia mu dodatkowego terminu na naprawienie naruszeń. 
16.2.  W sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Strony przed zrealizowaniem Przedmiotu Umowy w całości:
16.2.1. Projektant w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia skutkującego rozwiązaniem Umowy sporządzi, według stanu na dzień rozwiązania Umowy, protokół inwentaryzacji prac zrealizowanych, w tym w szczególności sporządzonej Dokumentacji („Protokół z Inwentaryzacji”) i przekaże go wraz z ujętą w nim częścią Dokumentacją Zamawiającemu;
16.2.2. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania od Projektanta Protokołu z Inwentaryzacji wraz z ujętą w nim częścią Dokumentacji dokona weryfikacji zgodności i kompletności przekazanej Dokumentacji z Protokołem Inwentaryzacji i poinformuje Projektanta o jej wyniku oraz o należnej Projektantowi zgodnie z Umową części Wynagrodzenia pozostałego do zapłaty.
16.3. [bookmark: _Ref220602270]W przypadku zgodności i kompletności przekazanej Dokumentacji z Protokołem Inwentaryzacji, Projektant wystawi fakturę VAT na pozostałą do zapłaty część Wynagrodzenia należnego w dacie rozwiązania Umowy, a Zamawiający zapłaci Projektantowi należną mu część Wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia mu tej faktury. 
16.4. W przypadku braku zgodności i kompletności przekazanej Dokumentacji z Protokołem Inwentaryzacji, Zamawiający zawiadomi Projektanta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwie do ich naprawienia w terminie nie dłuższym niż 14. W przypadku naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości przez Projektanta w terminie wskazanym przez Zamawiającego, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia ust. 16.3 powyżej. Brak usunięcia nieprawidłowości w terminie skutkował będzie odpowiednim obniżeniem Wynagrodzenia należnego Projektantowi i traktowany będzie tak, jakby czynności wskazane w Protokole z Inwentaryzacji lub objęta Protokołem z Inwentaryzacji część Dokumentacji, których lub której dotyczą nieprawidłowości, nie zostały zrealizowane lub sporządzone. 
17. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PROJEKTANTA
17.1. Projektant zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) 
17.2. [bookmark: _Ref220599120]Kopia obowiązującej w dacie zawarcia Umowy polisy ubezpieczeniowej Projektanta wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie została przekazana Zamawiającemu przed zawarciem Umowy i stanowi Załącznik nr […] do Umowy. W przypadku wygaśnięcia obowiązującej polisy przed datą zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, Projektant zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nową polisę wraz z aktualnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodem opłacenia składki, najpóźniej na 14 dni przed datą wygaśnięcia obowiązującej polisy.
18. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY
18.1. Z zastrzeżeniem ust. 18.2 poniżej, żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia w całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 
18.2. [bookmark: _Ref220533185]Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie, bez konieczności uzyskiwania zgody Projektanta, do przeniesienia w całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy, na bank lub inną instytucję finansującą realizację Inwestycji, każdoczesnego właściciela nieruchomości, na której zrealizowana ma zostać inwestycja lub spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej co Zamawiający. 
19. POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI
19.1. W ramach Wykonywania Umowy Strony udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe do osób reprezentujących Strony. Każda ze Stron będzie odrębnym administratorem danych udostępnionych przez drugą Stronę.
19.2. Projektant zobowiązuje się do przekazania każdej osobie, której dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy, dokument obejmujący obowiązek informacyjny dotyczący Zamawiającego przewidziany w Załączniku nr 3 do Umowy. Jednocześnie Projektant zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego przekazać dokumenty potwierdzające przekazanie tych informacji na rzecz każdej osoby, które dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego.
19.3. Jeśli w ramach wykonywania Umowy doszłoby do przekazywania jakichkolwiek innych danych osobowych, Strony zawrą odpowiednią umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych.
20. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI
20.1. 	Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji poufnych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych dotyczących drugiej Strony, jej kontrahentów, partnerów, inwestycji lub projektów. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje niepubliczne, niezależnie od formy ich przekazania (ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej), w tym także dane osobowe, dokumenty, analizy, raporty, projekty, korespondencję oraz informacje dotyczące struktury, finansów i organizacji Zamawiającego oraz Projektanta.
20.2. 	`Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji:
20.2.1. które były publicznie dostępne w chwili ich ujawnienia lub stały się publicznie dostępne w sposób niezawiniony przez Stronę otrzymującą;
20.2.2. które zostały ujawnione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu – pod warunkiem uprzedniego (o ile to możliwe) poinformowania drugiej Strony o zamiarze ujawnienia;
20.2.3. które zostały ujawnione doradcom prawnym, podatkowym, ubezpieczeniowym lub instytucjom finansującym, pod warunkiem, że podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności;
20.2.4. których ujawnienie w niezbędnym zakresie, w szczególności organom administracji, innym konsultantom, wykonawcom lub podmiotom zaangażowanym w Inwestycję, jest konieczne w celu należytego wykonywania Umowy, w szczególności do:
20.2.4.1. przygotowania lub wykonania raportów, analiz, ekspertyz;
20.2.4.2. przeprowadzenia postępowań konkursowych lub przetargowych;
20.2.4.3. uzyskania wymaganych uzgodnień lub decyzji administracyjnych;
20.2.5. których ujawnienie nastąpiło za pisemną zgodą drugiej Strony.
20.2.6. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wszelkie dokumenty należące do Zamawiającego lub pozyskane przez Projektanta w imieniu lub na rzecz Zamawiającego, będą przechowywane, chronione i wykorzystywane w taki sam sposób jak dokumenty stanowiące własność Projektanta.
21. [bookmark: _Ref221030591]Procedura zgodności
21.1. [bookmark: _Ref221030343]Projektant oświadcza i gwarantuje, że on, jego pracownicy i jakakolwiek strona działająca w jego imieniu będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów w ramach realizacji Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z Zamawiającym lub podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w tym między innymi, wszelkich przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu brudnych pieniędzy, antymonopolowych, dotyczących kontroli eksportu, podatków lub prawa karnego.
21.2. Projektant oświadcza, że do naruszenia przepisów wskazanego w ust. 21.1nie doszło w szczególności w bieżącym roku podatkowym oraz w ostatnim pełnym roku podatkowym poprzedzającym zawarcie Umowy.
21.3. Projektant oświadcza i gwarantuje, że żadna część jego Wynagrodzenia, zwrotu kosztów ani żadnych innych korzyści, w tym rabatów wynikających z Umowy lub w związku z nią, nie była, ani nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, oferowana, obiecywana lub gwarantowana, przekazana, dostarczona lub zapłacona jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem.
21.4. Projektant oświadcza i gwarantuje, że on, jego pracownicy i każda strona działająca w jego imieniu będą przestrzegać Kodeksu postępowania dla dostawców Spółek grupy Grenergy dołączonego do Umowy jako Załącznik nr 7.
21.5. Projektant oświadcza i gwarantuje, że ani Projektant, ani żaden z jego pracowników lub współpracowników, którzy mogą wykonywać obowiązki wynikające z Umowy, nie ma żadnych relacji z jakąkolwiek osobą, która jest w stanie bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na udzielenie zamówienia lub innej korzyści jakiejkolwiek stronie uczestniczącej w Umowie, oraz że żadne z powyższych nie zostało lub nie jest oskarżone o jakiekolwiek przestępstwo na terytorium Polski.
21.6. Projektant oświadcza i gwarantuje, że podejmie odpowiednie kroki (np. komunikację i szkolenia) w celu zapewnienia przestrzegania niniejszego punktu przez podwykonawcę i wszystkich jego pracowników i współpracowników, którzy mogą wykonywać obowiązki wynikające z Umowy.
21.7. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Projektant poweźmie wiadomość, że którekolwiek z oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym rozdziale 21 nie są już prawdziwe, Projektant poinformuje o tym drugą Stronę na piśmie najpóźniej w ciągu 10 dni. Takie zawiadomienie pozostaje bez uszczerbku dla praw Zamawiającego i jego grupy kapitałowej wynikających z Umowy.
21.8. Projektant oświadcza i gwarantuje, że będzie:
21.8.1. prowadził wymagane prawem, księgi, rejestry i rachunki, które dokładnie odzwierciedlają wszelkie dokonane płatności, poniesione wydatki i zbywane aktywa oraz że posiada i będzie utrzymywać system kontroli wewnętrznej w celu właściwego autoryzowania, rejestrowania i zgłaszania wszystkich transakcji oraz 
21.8.2. gwarantował, że naruszeniom wszelkich obowiązujących przepisów w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności tych dotyczących przeciwdziałania korupcji, będzie można zapobiegać, wykrywać je i powstrzymywać.
22. WARUNKI ZMIANY UMOWY
22.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
22.1.1. termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
22.1.1.1. w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Projektant nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków; 
22.1.1.2. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Projektanta lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Projektant lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji zapytania ofertowego lub składania oferty pomimo zachowania należytej staranności i nie jest przez nich zawiniona;
22.1.1.3. decyzji Zamawiającego o zawieszeniu wykonywania którejkolwiek części Przedmiotu Umowy z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych, niezależnych od Zamawiającego, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania Przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia; o zawieszeniu Zamawiający powiadomi Projektanta mailowo wskazując przyczynę zawieszenia;
22.1.1.4. z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub termin jego wykonania w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów.
22.2. Wynagrodzenie Projektanta określone w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
22.3. Inne zmiany:
22.3.1.1. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy;
22.3.1.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Projektant stroną, w szczególności instytucją, w ramach której finansowane jest zamówienie, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia. 
23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23.1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej lub równoważnej z nią w skutkach formy elektronicznej, pod rygorem nieważności. 
23.2. Spory wynikłe z Umowy lub w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
23.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne w całości lub w części, nie wpływa to na ważność, skuteczność ani wykonalność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu zastąpienia takiego postanowienia innym, ważnym i skutecznym, które w możliwie największym zakresie będzie odpowiadało celowi gospodarczemu oraz intencji Stron wyrażonej w pierwotnym postanowieniu. 
23.4. [bookmark: _Ref220540323]Zawiadomienia i inna korespondencja mogą być przekazywane listem poleconym, pocztą elektroniczną bądź doręczane osobiście lub przez kuriera i będą uznane za prawidłowo doręczone pod warunkiem potwierdzonego dostarczenia lub przesłania pocztą elektroniczną lub listem poleconym na podane poniżej adresy i adresy mailowe Stron:
23.4.1. Zamawiający: […]
23.4.2. Projektant: […]
Korespondencja, której odbioru adresat odmówił, a także dwukrotnie awizowana na adres wskazany w Umowie i niepodjęta w terminie uznana zostanie za skutecznie doręczoną.
23.5. Zmiana danych kontaktowych lub adresowych wskazanych w ust. 23.4 Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie jakichkolwiek danych kontaktowych lub adresowych wskazanych w ust. 23.4 powyżej nie wymaga aneksu do Umowy. Do czasu skutecznego doręczenia Stronie informacji o zmianie przedmiotowych danych, wszelka korespondencja wysłana na dotychczas wskazywany przez Stronę w umowie lub późniejszym zawiadomieniu adres lub adres poczty elektronicznej będzie uznana za prawidłowo i skutecznie doręczoną. 
23.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
23.7. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
23.7.1. Załącznik nr 1 –Opis Przedmiotu Zamówienia;
23.7.2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
23.7.3. Załącznik nr 3 – polisa OC Projektanta wraz z OWU i dowodem opłacenia składki;
23.7.4. Załącznik nr 4 – harmonogram płatności Wynagrodzenia;
23.7.5. Załącznik nr 5 – klauzula dot. przetwarzania danych osobowych;
23.7.6. Załącznik nr 6 – lista zaakceptowanych podwykonawców;
23.7.7. Załącznik nr 7 – Kodeks postępowania dla dostawców Spółek grupy Grenergy;
23.7.8. Załącznik nr 8 – harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy;
23.7.9. Załącznik nr 9 – Pełnomocnictwa (o ile Strony działają przez pełnomocników).
23.8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Załącznik nr 4 do Umowy: Harmonogram płatności Wynagrodzenia

	Etap
	Zadanie
	Należne wynagrodzenie [%]
	Kwota netto należnego wynagrodzenia
	Termin zapłaty wynagrodzenia

	I
	Zaliczka
	13 %
	
	

	I
	Zakończenie etapu I
	20 %
	
	

	ŁĄCZNIE PO I ETAPIE
	33 %
	
	

	II
	Zaliczka
	13 %
	
	

	II
	Zakończenie etapu II
	20 %
	
	

	ŁĄCZNIE PO II ETAPIE
	66 %
	
	

	III
	Zaliczka
	13 %
	
	

	III
	Zakończenie etapu III
	21 %
	
	

	ŁĄCZNIE ZA WSZYSTKIE ETAPY
	100 %
	
	
















Załącznik nr 8 do Umowy: Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy
	Etap
	Zadanie
	Termin realizacji

	I
	Przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego
	31.07.2026

	I
	Przygotowanie projektów wykonawczych i technicznych
	30.09.2026

	I
	Złożenie kompletnego wniosku o Pozwolenie na budowę 1
	30.09.2026

	II
	Przygotowanie dokumentacji technicznej przyłącza
	31.05.2026

	II
	Zakończenie procedury uzgodnień z OSD
	30.10.2026

	III
	Przygotowanie koncepcji tras kablowych
	30.04.2026

	III
	Uzgodnienia gruntowe
	31.05.2026

	III
	Koordynacja ZUD
	30.06.2026

	III
	Przygotowanie Projektu Budowlanego 2
	31.07.2026

	III
	Złożenie kompletnego wniosku o Pozwolenie na budowę 2
	30.09.2026

	III
	Uzyskanie Pozwoleń na Budowę 1 i 2
	31.12.2026 r.
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